## Slide 1: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
februar 2007.
www.grfic.com
Ovo je samo primer, nikako ne predajte ovo kao vasu prezentaciju

## Slide 2: Pregled Izlaganja:
<number> od 11
Šta je Projekat?
Problemi u realizaciji projekta
Upravljanje projektom
Princip upravljanja
Projekt Manadžer?
Notes: <number>

## Slide 3: Šta je Projekat?
<number> od 11
Projekat koji za cilj ima izgradnju i opremanje građevinskog objekta naziva se građevinski ili češće investicioni projekat
Zavisno od veličine objekta, projekti mogu biti manje ili više obimni ali bez obzira na to projekti su kompleksni tehničko-tehnološki, organizacioni, finanskijski i pravni procesi.

## Slide 4: Problemi u realizaciji projekta
<number> od 11
Vremenski uslovi,
Inflacije, cene materijala i potrebština,
Kratki rokovi građenja
Nesuglasice oko ugovora
Zbog ovih a i mnogih drugih problema postoji potreba za sistemom upravljanja projekta

## Slide 5: Upravljanje Projektom
<number> od 11
Upravljanje projektom je složen i odgovoran posao organizacije građevinskog projekta.
Pomoću sistema upravljanja, projekat se realizuje na ekonomičan, kvalitetan, brz i efikasan način.
Upravljanje projektom je bitan faktor svakog građenja koji na “pametan” način olakšava proces realizacije

## Slide 6: Upravljanje Projektom
<number> od 11
Svaki projekat mora da ima upravaljački podsistem koji definiše: plan, ciljeve, politiku, strategiju, organizaciju, donosi odluke...
Planom se definiše skup određenih aktivnosti, njihovih međuzavisnosti, trajanja istih i potrebnih resursa i sredstava za njihovo izvršenje.
Cilj definiše stanje posistema koje se želi postići (realizacija projekta)

## Slide 7: Upravljanje Projektom
<number> od 11
Svaki upravljački podsistem mora da upravlja:
Obimom projekta
Vremenom (“Vreme je novac”)
Troškovima
Kvalitetom
Nabavkom
Rizikom
...

## Slide 8: Upravljanje Projektom
<number> od 11
Upravljanje projektima je veoma složen i komplikovan posao.
Treba imati u vidu da obaveze svakog pojedinca koji učestvuje u projektu moraju biti jasno definisane
Npr. gradilište sa par stotina radnika i velikim obimom posla.

## Slide 9: Princip Upravljanja
<number> od 11
U realizaciji svakog projekta dolazi do komplikacija koje utiču na tok realizacije. Zato svaki projekat mora da ima sistem kontrole koji se sastoji od:
Procene (planiranja) onog što će se dogoditi,
Uvida u stvarno stanje radova (monitoring),
Poređenje planiranog i ostvarenog ,
Preduzimanje akcije za minimizaciju odstupanja

## Slide 10: Project Manager
<number> od 11
Stručnjak koji upravlja projektima naziva se Project Manager.
Od njega se očekuje da pored poznavanja tehnologije izvođenja građevinskih radova, razvije i primenjuje sopstvenu tehnologiju upravljanja gradilišta.

## Slide 11: Zaključak
<number> od 11
Upravljanje projektima je bitno jer :
  Smanjuje troškove građenja
  Smanjuje period izgradnje
  Povećava kvalitet gradnje
  Povećava profit
Zbog toga je upravljanje projektima jedan bitan deo u oblasti građevinarstva.

## Slide 12: HVALA NA PAŽNJI